常州大学西太湖校区续建工程10#11#宿舍楼、基础实验楼绿色建筑技术咨询服务采购项目询价文件

一、项目名称：10#11#宿舍楼、基础实验楼绿色建筑技术咨询服务项目

二、项目预算及最高限价：

本项目最高限价为9.8万元，合同形式为总价包干。

三、项目简要说明：

本项目是常州大学西太湖校区续建工程10#11#宿舍楼、基础实验楼绿色建筑技术咨询服务采购项目，需达到设计绿建二星的建筑面积约为5.2万平方米，概况如下：

（1）10#宿舍楼建筑面积15772.93平方米、11#宿舍楼建筑面积10353.54平方米，以及与建设工程相配套的室外市政、园林等配套施工项目，竣工交付时间2021年8月31日前。

（2）基础实验楼建筑面积25885.38平方米（含地下室建筑面积6424平方米）以及与建设工程相配套的室外市政、园林等配套施工项目，竣工交付时间2021年12月31日前。

- 四、供应商资格要求：

（一）一般资格条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）其他资格要求：无

（三）本项目不接受联合体投标

六、提交询价文件的时间和地点

询价文件装袋密封好于2020年 11 月6日下午16:00前送达常州大学西太湖校区基建处（立言楼D区一层134室）

供应商报名时需提供资料（复印件一套加盖公章）：

1.投标函

2.企业营业执照（复印件加盖公章）

七、其他

解释权归常州大学。

联系人：毛俊琦                    电话：13815019979

技术联系人：喻煜                  电话：13656120172

第一章  采购项目及技术要求

一、项目预算及最高限价：

本项目采购预算为9.8万元。

二、采购内容及要求

（一）项目概况：

项目名称：10#11#宿舍楼、基础实验楼绿色建筑技术咨询服务项目

建设地点：武进延政西路以北、锦华路以南、丰泽路以西、孟津河以东。

建设规模：常州大学西太湖校区续建工程10#11#宿舍楼、基础实验楼绿色建筑技术咨询服务采购项目，需达到设计绿建二星的建筑面积约为5.2万平方米，

（1）10#宿舍楼建筑面积15772.93平方米、11#宿舍楼建筑面积10353.54平方米，以及与建设工程相配套的室外市政、园林等配套施工项目，竣工交付时间2021年8月31日前。

（2）基础实验楼建筑面积25885.38平方米（含地下室建筑面积6424平方米）以及与建设工程相配套的室外市政、园林等配套施工项目，竣工交付时间2021年12月31日前。

（二）绿色建筑技术咨询服务的主要内容

采购人聘请绿色建筑技术咨询单位承揽常州大学绿色建筑技术咨询服务采购项目，即依据中国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006及认证体系，实施设计阶段认证，必须确保本项目获二星级绿色建筑设计评价标识证书。

（三）服务内容

1.供应商向采购人提供的绿色建筑技术咨询服务,指导10#11#宿舍楼、基础实验楼工程项目达到绿色建筑设计标识二星级。

2.供应商配合采购人按照方案设计阶段、施工图设计阶段,指导设计院各专业施工图落实各项绿色建筑技术,并根据设计情况完成专项技术计算和模拟优化,完成10#11#宿舍楼、基础实验楼工程项目国家二星级绿色建筑设计标识的申报工作。

3.供应商配合采购人进行各专业施工图优化工作,实现最小增量成本下的最佳绿色建筑成果,避免盲目的技术堆砌造成无效的增量成本。

4.供应商负责完成申报国家二星级绿色建筑设计标识包含土壤氡检测等一切检测内容，检测费用已包含在合同总价中。

（四）服务阶段及成果

供应商根据采购人工程进度及项目规划设计要求提供如下咨询服务内容:

| 服务阶段 |  | 服务内容 | 提交成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计标识 | 绿色建筑咨询与交流 | 绿色建筑介绍 | 解答建设单位及采购人关于绿色建筑方面的问题，绿色建筑咨询与交流绿色建筑介绍介绍国内绿色建筑发展现状与相关政策。 |
|  | 控制性规划阶段 | 《绿色建筑项目星级评价表》 《绿色建筑总体解决方案》 | 结合项目场址和建筑类型，制定项目绿色建筑总体解决方案。 |
|  | 建筑方案阶段 | 《项目各个专业绿色建筑设计导则》 《初设施工图纸审核意见》 | 根据绿色建筑评价标准和采购人选定的技术体系，进行细化设计，确保绿色建筑目标的实现。 |
|  | 建筑施工图阶段 | 《建筑专业施工图纸审核意见》 《结构专业施工图纸审核意见》 《给排水专业施工图纸审核意见》 《暖通专业施工图纸审核意见》 《电气专业施工图纸审核意见》 《景观施工图纸审核意见》 | 将采购人所选的技术方案指导设计单位落实到施工图中，并对图纸进行审核，同时对施工图各专业进行优化工作，实现最小增量成本下的最佳绿色建筑成果。 |
|  | 设计标识申报阶段 | 《绿色建筑星级申报自评报告》 《绿色建筑项目申报书》 《建筑室外风环境模拟分析报告》 《建筑自然采光模拟分析报告》 《建筑能耗模拟分析报告》 《建筑水资源规划报告》 《建筑结露计算报告》 《建筑构件隔声报告》 《建筑室内背景噪声报告》 《可再生能源计算报告》等 | 针对本项目，整理绿色建筑申报资料，进行星级申报，并协助采购人进行专家答辩和专家意见回复事宜。 |
|  | 补助申请 | 省级节能减排专项资金申请 | 根据江苏省相关文件，协助补助申请采购人申请绿色建筑补助资金。 |

三、报价方式

本项目谈判报价为固定总价，谈判总价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

四、服务期限：至项目竣工前，具体根据项目竣工时间

五、付款方式

合同签订完成，乙方提供等额预付款保函后，甲方支付合同总价的10%作为预付款；整个项目绿色建筑二星级申报通过专家评审后支付至合同价的60%；整个项目绿色建筑二星级开始在中华人民共和国住房和城乡建设部公示，建设单位取得本项目绿色二星设计标识后一次性支付余款。若本项目未通过绿色建筑二星级设计评价标识，需退还已支付款项。

第二章  合同主要条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价包括询价文件所确定的采购范围内相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）甲方提供的询价文件                 （2）乙方提供的投标函；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：合同签订完成，乙方提供等额预付款保函后，甲方支付合同总价的10%作为预付款；整个项目绿色建筑二星级申报通过专家评审后支付至合同价的60%；整个项目绿色建筑二星级开始在中华人民共和国住房和城乡建设部公示，建设单位取得本项目绿色二星设计标识后一次性支付余款。若本项目未通过绿色建筑二星级设计评价标识，需退还已支付款项。

第五条 服务内容

1.甲方聘请乙方承揽常州大学西太湖校区续建工程10#11#宿舍楼、基础实验楼绿色建筑技术咨询服务采购项目，即依据中国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006及认证体系，实施设计阶段认证，必须确保本项目获二星级绿色建筑设计评价标识证书。

2.乙方向甲方提供绿色建筑技术咨询服务,指导10#11#宿舍楼、基础实验楼工程项目达到绿色建筑设计标识二星级。

3.乙方配合甲方按照方案设计阶段、施工图设计阶段,指导设计院各专业施工图落实各项绿色建筑技术,并根据设计情况完成专项技术计算和模拟优化,完成10#11#宿舍楼、基础实验楼工程项目国家二星级绿色建筑设计标识的申报工作。

3.乙方配合甲方进行各专业施工图优化工作,实现最小增量成本下的最佳绿色建筑成果,避免盲目的技术堆砌造成无效的增量成本。

4.乙方负责完成申报国家二星级绿色建筑设计标识包含土壤氡检测等一切检测内容，检测费用已包含在合同总价中。

第六条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价10%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

1.合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：